Информация

об объектах на территории Увельского муниципального района, строительство которых

предусмотрено в 2016-2018 годах

| № | Наименование объекта | Место строительст ва | Сроки строитель-ства | Планируемая мощность | Фактическое состояние (этап подготовки или строительства) | Объемы и источники финансирова-ния, млн.руб. | Наименование программы, в рамках которой планируется строительство объекта | Требуемые мощности потребле-ния энергетических ресурсов* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Блочно-модульная котельная | п.Нагорный | 2015-2016 | 4 МВт | Завершается строительство | 14,0 - внебюджетные средства | Обеспечение доступным и комф.жильем граждан РФ | - |
| 2. | Реконструкция школы с увеличением площади для размещения спортивного зала | п.Нагорный | 2016 | 410 кв.м | имеется ПСД, положит.заклю-чение Госэкспертизы, решение МВК | 28,0-обл.бюджет 0,5- бюджет района | Содействие созданию в Челяб.области новых мест в общеобразовательных учреждениях» на 2016-2025 годы |  |
| 3. | Спортивный зал САМБО на стадионе «Олимпийский» | п.Увельский | 2016 | 1 431,0 кв.м | имеется ПСД, положит.заклю-чение Госэкспертизы | 30,0-фед.бюджет 32,9- обл.бюджет | Капитальное строительство до 2020 года |  |
| 4. | Водоснабжение жилых домов | п.Каменский | 2016 | 14,7 км | имеется ПСД, положит.заклю-чение Госэкспертизы | 9,5-обл.бюджет 1,0- бюджет района | Чистая вода |  |
| 5. | Газоснабжение д.Марково | д.Марково | 2016 | 1,94 км | имеется ПСД, положит.заклю-чение Госэкспертизы | 1,4-фед.бюджет 1,9-обл.бюджет 0,2- бюджет района | Устойчивое развитие сельских территорий |  |
| 6. | Водоснабжение жилых домов | ст.Упрун | 2016 | 28 квартир | имеется ПСД | 2,7 – бюджет района | Чистая вода |  |
| 7. | Блочно-модульная котельная | с.Хуторка | 2016 | 0,8 МВт | В стадии проектирования | 6,0 – внебюджетные источники | Обеспечение доступным и комф.жильем граждан РФ |  |
| 8. | Водоснабжение жилого квартала Денисово | п.Увельский | 2017 | 6,3 км | имеется ПСД, положит.заклю-чение Госэкспертизы | 26,5-обл.бюджет 1,9- бюджет района | Чистая вода |  |
| 9. | Реконструкция системы водоснабжения | с.Хомутинино | 2017 | 10,0 км | В стадии проектирования | 30,0-обл.бюджет 3,0- бюджет района |  |  |
| 10. | Газоснабжение жилых домов | д.Татарка, д. Андреевка | 2017 | 3,5 км | 2017 | 4,0-обл.бюджет 0,5- бюджет района | Обеспечение доступным и комф.жильем граждан РФ |  |
| 11. | Реконструкция административного здания под детский сад | п.Каменский | 2017 | 60 мест | В стадии проектирования | 10,0-обл.бюджет 1,0- бюджет района | Поддержка и развитие дошкольного образования в Челяб.обл. |  |
| 12. | Блочно-модульная котельная | п.Каменский | 2017 | 2 МВт | В стадии проектирования | 10,0 – внебюджетные источники | Обеспечение доступным и комф.жильем граждан РФ |  |
| 13. | Блочно-модульная котельная | п.Увельский, квартал «Южный» | 2017 | 1 МВт | В стадии проектирования | 5,0 – внебюджетные источники |  |  |
| 14. | Полигон по утилизации и переработке твердых бытовых отходов Увельского муниципального района | п.Увельский | 2017 | 7,0 га | Завершается проектирование объекта | 70,0-обл.бюджет 2,3- бюджет района | Чистая вода |  |
| 15. | Детский сад | с.Хомутинино | 2017 | 60 мест | В стадии проектирования | 50,0-обл.бюджет 2,0- бюджет района | Поддержка и развитие дошкольного образования в Челяб.обл. |  |
| 16. | Спортивный зал школы | с.Дуванкуль | 2017 | 410 кв.м | В стадии проектирования | 30,5-обл.бюджет 0,5- бюджет района | Содействие созданию в Челяб.области новых мест в общеобразовательных учреждениях» на 2016-2025 годы |  |
| 17. | Детский сад | п.Сухарыш | 2017 | 30 мест | В стадии проектирования | 6,0-обл.бюджет 0,8- бюджет района | Поддержка и развитие дошкольного образования в Челяб.обл. |  |
| 18. | Культурно-досуговый центр | с.Кичигино | 2017 | 300 мест | В стадии проектирования | 55,0-обл.бюджет 1,8- бюджет района | Капитальное строительство до 2020 года |  |
| 19. | Система водоотведения жилых домов | с.Хомутинино | 2018 | 5,3 км | В стадии проектирования | 19,0 – обл.бюджет, 1,0 – бюджет района | Чистая вода |  |
| 20. | Детский сад | п.Синий Бор | 2018 | 60 мест | В стадии проектирования | 50,0-обл.бюджет 2,0- бюджет района | Поддержка и развитие дошкольного образования в Челяб.обл. |  |
| 21. | Детский сад | п.Михири | 2018 | 15 мест | В стадии проектирования | 4,5-обл.бюджет 0,7- бюджет района |  |  |
| 22. | Спортивный зал школы | п.Синий Бор | 2018 | 410 кв.м | В стадии проектирования | 30,5-обл.бюджет 0,5- бюджет района | Содействие созданию в Челяб.области новых мест в общеобразовательных учреждениях» на 2016-2025 годы |  |
| 23. | Газоснабжение жилых домов | п.Увельский, квартал «Придорожный» | 2018 | 7,6 км | В стадии проектирования | 9,0-обл.бюджет 0,5- бюджет района | Обеспечение доступным и комф.жильем граждан РФ |  |

* для инвестиционных объектов

Первый заместитель Главы  Увельского  муниципального  района                                                                                                              С.Г. Рослов

Волкова Тамара Петровна,

8(351-66)3-25-84